LabelHub 数据标注平台

项目实施计划书

覆盖数据生产、AI 预审、人工审核与多格式导出的全生命周期 Web 标注平台

版本：V1.2（测试数据适配与多模态能力保留修订版）
编制日期：2026-05-21

0. 文档说明与目录

本计划书依据《LabelHub 数据标注平台 · AI全栈课题实现要求》整理，目标是把课题要求转化为可执行的研发计划、模块拆解、技术路线、排期、测试与交付标准。

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目目标、范围与验收口径 |
| 2 | 角色权限与端到端业务流程 |
| 3 | 总体架构与技术选型 |
| 4 | 核心模块实施方案 |
| 5 | 数据模型、接口与状态机设计 |
| 6 | 开发排期、里程碑与人员分工 |
| 7 | 测试、部署、交付与风险控制 |
| 8 | 附录：关键 Schema、API 与演示脚本建议 |

实施原则 优先保证三条主线跑通：动态表单架构、工作流状态机、AI 审核 Agent。其他物料、看板、移动端等作为增强项逐步补齐。

1. 项目目标、范围与验收口径

1.1 建设目标

建设一套可演示、可部署、可扩展的 LabelHub Web 数据标注平台。

实现从任务创建、模板搭建、任务发布、标注作答、AI 自动预审、人工审核到多格式导出的完整闭环。

沉淀一套可序列化的标注 Schema 体系，使同一份模板既能在 Designer 中编辑预览，也能在 Labeler 工作台运行时渲染。

通过异步队列和结构化 LLM 输出，形成可追溯、可重试、可人工兜底的 AI 质检 Agent。

通过清晰的状态机与审计日志保证多人协作场景下的数据一致性、责任可追溯和审核可解释。

1.2 MVP 范围

| 范围项 | MVP 必做 | 增强项 |
| --- | --- | --- |
| 角色与权限 | Owner、Labeler、Reviewer、System Agent 账户视角；RBAC 权限控制 | 组织、团队、租户隔离 |
| 任务管理 | 任务 CRUD、草稿/发布/暂停/结束状态、配额、截止时间、先到先得领取 | 指派、配额抢单、复杂奖励规则 |
| 数据集管理 | JSON/JSONL/Excel 导入、题目预览、批量编辑；针对 qa_quality/preference_compare 提供字段识别；完整保留 raw_payload、media_type、media_url、content_markdown。 | 数据清洗规则、重复检测、远程媒体探活、媒体元数据抽取 |
| 模板搭建 | 拖拽物料、属性面板、Schema 保存与版本化、Renderer 运行时渲染；核心物料保留 ShowItem、文本、单选、多选、标签、JSON、LLM、文件/图片上传。 | 多 Tab、高级联动、自定义函数沙箱、视频上传转码、多模态模型直接解析 |
| 标注工作台 | 任务广场、领取、作答、草稿、提交校验、打回修改 | 离线缓存、移动端适配 |
| AI 预审 | Prompt 模板、评分维度、异步队列、结构化输出、重试、结果可见 | 多模型路由、批量评测、评分校准 |
| 人工审核 | 初审/复审/终审流程、打回/通过/修订、批量操作、审计日志 | 抽检策略、双人一致性评估 |
| 导出 | JSON、JSONL、CSV、Excel；异步导出与下载历史 | 字段映射模板复用、导出任务调度 |

1.3 验收口径

1.4 测试数据适配与多模态保留原则

1.4.1 测试数据包分析

| 数据集 | 记录数 | 主要字段 | 媒体/类型分布 | 对平台的要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qa_quality | 30 | id, category, difficulty, lang, media_type, media_url, content_markdown, prompt, model_answer, reference, tags, expected_dimensions | text 20；image 4；video 3；markdown 3 | 需要支持问答质量评分、媒体素材展示、Markdown 图文渲染、维度评分和打回理由。 |
| preference_compare | 12 | id, task_type, lang, prompt, response_a, response_b, model_a, model_b, preferred, margin, dimensions, safety_flag, annotator_note | 文本偏好对比 12 条；覆盖知识问答、代码、摘要、翻译、创意写作、数学推理、多轮对话、安全合规。 | 需要支持 A/B 并排展示、偏好结论、优势程度、多维标签、安全风险与理由说明。 |
| Excel/JSON/JSONL | 三种输入格式 | 同一数据集存在 json、jsonl、excel 目录 | 导入格式多样，但业务字段一致 | 导入层需做格式解析与字段标准化；导出继续保留 JSON/JSONL/CSV/Excel。 |

1.4.2 对实施计划的具体调整

| 调整项 | 计划修订 | 落地到模块 |
| --- | --- | --- |
| 数据导入 | 导入器按数据集类型识别 qa_quality 与 preference_compare；保留 raw_payload 完整原始字段；media_type、media_url、content_markdown 不做裁剪。 | backend/dataset、backend/import、frontend/preview |
| 题目渲染 | ShowItem 扩展为 text/image/video/markdown 四类只读展示：文本直接展示，图片预览，视频播放器，Markdown 安全渲染并处理内嵌媒体。 | frontend/modules/schema/renderer、frontend/pages/labeler |
| 标注模板 | 保留文件上传/图片上传物料；当前文本数据下主要用于上传证据素材、异常截图、补充附件，后续多模态任务可直接复用。 | frontend/modules/schema/materials、backend/file |
| 存储设计 | MySQL 存任务和标注记录；媒体 URL 与附件元数据入库；文件本体使用本地卷/MinIO/对象存储，Redis 用于上传限流、临时状态和异步任务。 | backend/file、infra/docker-compose |
| AI Agent | Prompt 输入不仅包含文本字段，也保留 media_type/media_url/content_markdown；对于媒体题，MVP 先将媒体链接和人工可见内容作为上下文，后续可扩展多模态模型。 | agent/prompts、agent/llm、backend/review |

实施调整结论：当前测试数据以问答质量评估和偏好对比为主，但 qa_quality 数据集中已经包含 image、video、markdown 三类媒体原始数据；即使后续实际样例阶段主要以文本题为主，也不能从平台设计中删除图片/文件上传、媒体展示与 Markdown 图文渲染能力。MVP 中保留“媒体展示 + 证据附件上传”的基础闭环，复杂视频转码、素材审核和对象存储高级治理作为增强项推进。

| 维度 | 验收标准 | 对应实现 |
| --- | --- | --- |
| 功能完备性 | Owner 可完成建任务、搭模板、发布、看结果、导出；Labeler 可完成领任务、作答、提交、看打回、修改；AI 预审结果可见可追溯；导出文件可被下游消费。 | 端到端 Demo + 自动化测试 + 导出样例文件 |
| 工程质量 | 模块边界清晰、类型约束完整、关键流程有单元测试/集成测试、README 与部署文档完备。 | Monorepo、分层架构、CI 测试、OpenAPI 文档 |
| 产品体验 | 关键路径无明显卡顿、错误提示友好、草稿防丢失、1280×800 与 1920×1080 表现良好。 | UI 走查、E2E 测试、响应式布局检查 |

2. 角色权限与业务流程

2.1 角色权限模型

| 角色 | 关键能力 | 核心页面/接口 |
| --- | --- | --- |
| 任务负责人 Owner | 创建任务、配置模板、导入题目、配置审核 Prompt 与评分维度、发布/暂停/结束任务、查看结果、导出数据 | 任务管理、模板搭建、审核配置、数据验收、导出中心 |
| 标注员 Labeler | 浏览任务广场、领取任务、在线作答、保存草稿、提交答案、查看打回原因并修改 | 任务广场、标注工作台、我的贡献 |
| 人工审核员 Reviewer | 查看 AI 预审结果、进行初审/复审/终审、打回/通过/修订、批量操作 | 审核工作台、审核结果列表 |
| AI 审核 Agent System | 监听提交队列、调用 LLM 评分、写回 AI 评语与结论、失败重试、人工兜底 | 后台 Worker、审核记录、任务日志 |

2.2 端到端主流程

Owner 创建任务 -> 导入数据集 -> 拖拽搭建标注模板并发布 Schema 版本 -> 配置 AI 审核 Prompt 与评分维度 -> 发布任务 Labeler 浏览任务广场 -> 领取题目 -> 基于 Schema 在线作答/自动保存草稿 -> 提交答案 System Agent 自动预审 -> 成功：写入维度评分与建议 -> 失败：重试，超过阈值转人工复核 Reviewer 人工审核 -> 通过：进入入库/可导出状态 -> 打回：Labeler 修改后重新提交 Owner 导出数据 -> 选择字段映射与格式 -> 异步生成文件 -> 下载历史可查

3. 总体架构与技术选型

3.1 总体架构

| 层级 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端应用层 | React 18 + TypeScript + Ant Design + Formily + dnd-kit 说明：前端 UI 组件库统一采用 Ant Design，不采用 Semi Design；Owner、Labeler、Reviewer 三端共用统一设计规范。 | Owner 后台、Labeler 工作台、Reviewer 审核台、模板 Designer 与 Renderer |
| API 服务层 | Java 17/21 + Spring Boot 3 + Spring Security + Spring Web + Spring Validation + Spring Data JPA/MyBatis-Plus + OpenAPI/Swagger 职责：认证鉴权、任务/数据集/模板/审核/导出 API、状态机事务控制、审计日志。 | 认证鉴权、任务/数据集/模板/审核/导出 API、状态机事务控制 |
| 异步任务层 | Redis + Spring Task/Scheduler + Redisson/Redis Stream + MySQL job 表 职责：AI 预审队列、导入任务、导出任务、失败重试、幂等控制；关键任务以 MySQL job 表持久化，Redis 承担队列、锁、缓存与限流。 | AI 预审队列、导入任务、导出任务、失败重试、幂等控制 |
| AI Agent 层 | OpenAI-Compatible LLM Client + Prompt Renderer + Function Calling/JSON Schema 结构化输出解析 职责：通过 base_url、api_key、model 配置接入任意兼容 OpenAI Chat Completions/Responses 格式的模型服务，按任务配置生成 Prompt，解析结构化评分结果。 | 按任务配置生成 Prompt、调用模型、解析结构化结果、写回评分与建议 |
| 数据层 | MySQL + Redis + 可选对象存储/本地文件存储 MySQL 存储任务、Schema、题目、提交、审核、导出记录等核心业务数据；Redis 用于缓存、分布式锁、异步队列、草稿防抖状态与限流。 | 结构化业务数据、锁与缓存、文件上传与导出文件存储 |
| 工程化层 | Docker Compose、GitHub Actions、JUnit 5/Spring Boot Test、Vitest、Playwright、OpenAPI/Swagger、Postman/Apifox 用于本地启动、自动化测试、接口文档、部署与演示环境交付。 | 本地启动、测试、部署、文档与演示环境交付 |

3.2 推荐仓库结构

labelhub/ ├── frontend/ # React + TypeScript + Ant Design 前端工程 │ ├── src/pages/owner/ # 任务负责人后台：任务、模板、审核配置、导出 │ ├── src/pages/labeler/ # 标注员工作台：任务广场、作答、我的贡献 │ ├── src/pages/reviewer/ # 审核员工作台：AI 结果、人工审核、批量操作 │ └── src/modules/schema/ # Designer/Renderer、物料注册表、Schema 校验 ├── backend/ # Java Spring Boot 后端 API 服务 │ ├── src/main/java/.../auth │ ├── src/main/java/.../task │ ├── src/main/java/.../schema │ ├── src/main/java/.../annotation │ ├── src/main/java/.../review │ ├── src/main/java/.../export │ └── src/main/resources/db/migration ├── agent/ # AI 审核 Agent 独立服务或独立模块 │ ├── prompts/ # Prompt 模板与评分维度配置 │ ├── src/main/java/.../llm # OpenAI-compatible LLM Client │ ├── src/main/java/.../jobs # AI 预审队列、重试、幂等、回写 │ └── src/main/java/.../parser # JSON Schema/Function Calling 输出解析 ├── infra/ │ ├── docker-compose.yml # MySQL / Redis / backend / agent / frontend / nginx │ ├── nginx.conf │ └── env.example ├── docs/ │ ├── architecture.md │ ├── api-docs.md │ ├── state-machine.md │ └── demo-script.md └── submission/ ├── README.md ├── screenshots/ ├── api-docs/ └── demo-video.md

4. 核心模块实施方案

4.1 Owner 任务负责人后台

| 子模块 | 功能点 | 实施要点 |
| --- | --- | --- |
| 任务管理 | 标题、描述、富文本说明、标签、奖励规则、截止时间、配额；草稿/发布/暂停/结束 | 状态迁移统一走状态机服务；发布前校验数据集、Schema、审核规则是否完整 |
| 数据集管理 | JSON、JSONL、Excel 导入；批量编辑；题目预览；qa_quality/preference_compare 字段标准化；media_type/media_url/content_markdown 保留 | 导入走异步任务；行级错误回传；原始题目存 raw_payload 字段；媒体文件不强制下载，先以 URL/Markdown 安全渲染，附件上传另入 file_assets。 |
| 模板搭建 | 左物料、中画布、右属性面板；Schema 保存/预览/发布；包含文本、枚举、JSON、LLM、文件/图片上传、ShowItem 多媒体展示 | 物料注册表与渲染器解耦；保存 draft_schema，发布 versioned_schema |
| 审核配置 | Prompt 模板、评分维度、通过/打回阈值、人工复核条件 | Prompt 使用变量渲染；输出结构由 JSON Schema 约束 |
| 数据看板与导出 | 进度、通过率、打回率、AI 平均分、导出记录 | 看板采用聚合查询；导出走后台任务并保存下载历史 |

4.2 动态表单 Designer / Renderer

该模块是项目的第一核心难点。实施上采用「物料注册表 + Schema DSL + Renderer 运行时解释」的方式，确保模板搭建产物可序列化、可版本化、可回放。

| 设计项 | 方案 |
| --- | --- |
| 物料注册 | 每个物料包含 type、label、defaultProps、propertySchema、renderComponent、validator、exportMapper。 |
| Schema 存储 | schema_versions 表保存 JSON Schema、版本号、状态、发布人、发布时间；任务发布后仅引用固定版本。 |
| Designer | 左侧物料基于 registry 渲染；拖入画布后生成 fieldId；右侧属性面板读取 propertySchema 自动渲染配置项。 |
| Renderer | 运行时读取 schema，递归渲染 layout/components；对 ShowItem 只读渲染，对输入物料收集 answers。 |
| 校验体系 | 必填、长度、正则、枚举、JSON 格式、跨字段条件校验；提交前统一执行 validate(schema, answers, item.raw_payload)。 |
| 字段联动 | 通过 visibleWhen、requiredWhen、disabledWhen、validateWhen 描述条件；避免在数据库存储不可控函数。 |
| LLM 组件 | 组件配置 promptTemplate、inputMapping、outputMapping、triggerMode；结果作为参考或预填，不直接覆盖人工答案。 |
| 媒体 ShowItem | ShowItem 根据 raw_payload.media_type 选择渲染器：text 渲染文本，image 使用预览组件，video 使用 HTML5 播放器，markdown 使用安全 Markdown 渲染并处理内嵌图片/视频。 |
| 上传物料保留 | 即使当前样例主要采集文本判断，也保留图片上传/文件上传，用于证据截图、异常附件和后续多模态扩展；上传结果仅保存 file_id/URL/元数据到答案。 |

Schema 示例

{ "schemaVersion": "1.0.0", "layout": { "type": "vertical", "children": ["raw_title", "category", "ai_hint", "answer"] }, "fields": { "raw_title": { "type": "ShowItem", "label": "原始标题", "source": "raw_payload.title" }, "category": { "type": "Select", "label": "主题类目", "required": true, "options": ["数码", "家居", "服饰", "其他"] }, "ai_hint": { "type": "LLMAssist", "label": "AI 标注建议", "promptTemplateId": "prompt_product_category_v1", "inputMapping": { "title": "raw_payload.title" }, "outputMapping": { "suggestion": "category" } }, "answer": { "type": "Textarea", "label": "标注说明", "required": true, "maxLength": 500 } } }

4.3 Labeler 标注员工作台

| 页面/能力 | 功能点 | 关键实现 |
| --- | --- | --- |
| 任务广场 | 任务搜索、筛选、任务卡片、领取入口 | 只展示发布中且未过期任务；配额与并发领取使用数据库事务或 Redis 锁 |
| 作答页 | 题目导航、上一题/下一题/跳题、模板渲染、提交校验 | Renderer 根据 schemaVersion 渲染；题目切换时保存草稿；ShowItem 负责 text/image/video/markdown 原始题目展示，上传物料负责证据附件采集。 |
| 草稿自动保存 | 定时保存、离开页面保存、网络错误提示 | 前端 debounce；后端 draft upsert；本地缓存兜底 |
| 打回修改 | 展示上一轮审核意见、AI 评语、diff 对比 | 每次提交生成 annotation_revision；审核意见关联 revision |
| 我的贡献 | 已提交、通过、打回、待修改统计与列表 | 按用户聚合 submission 与 review 状态 |

4.4 AI 自动预审 Agent

AI Agent 采用后台异步队列实现，标注员提交后立即创建 ai_review_job，Worker 消费后调用 LLM，使用结构化输出写回评分与结论。

| 环节 | 实施方案 |
| --- | --- |
| 入队 | 提交成功后在同一事务中写入 submission 与 ai_review_job，job_key = submission_id + schema_version + prompt_version，保证幂等。 |
| Prompt 渲染 | 从任务审核配置读取 prompt_template 与 scoring_dimensions，注入原始题目、标注答案、模板字段定义；对于 qa_quality 媒体题，保留 media_type/media_url/content_markdown 作为 Prompt 上下文；LLM 请求统一走 OpenAI-compatible Client。 |
| 结构化输出 | 要求模型以 Function Calling 或 JSON Schema 约束输出：维度分、总分、risk_flags、decision、comment、evidence；后端使用 JSON Schema + Jackson/Bean Validation 校验，校验失败进入重试或人工复核。 |
| 判定规则 | 总分 >= 阈值且无高风险标记：AI 通过；低于拒绝阈值：打回或人工复核；中间区间：人工复核。 |
| 失败重试 | 网络/限流/解析失败重试 3 次；仍失败则标记 NEED_HUMAN_REVIEW，并记录错误摘要。 |
| 审计追溯 | 保存 prompt_version、model、base_url 标识、temperature、request_hash、response_json、token_usage、耗时、错误栈摘要，确保 AI 结果可解释、可追溯、可复盘。 |

AIReviewResult = { "scores": { "relevance": 86, "accuracy": 82, "format_compliance": 95, "safety": 100 }, "total_score": 90, "decision": "PASS ¦ REJECT ¦ NEED_HUMAN_REVIEW", "comment": "结论说明与修改建议", "risk_flags": ["format_warning"], "evidence": ["字段 category 与原始标题匹配", "answer 字段格式合规"] }

4.5 多角色人工审核流转

| 状态 | 说明 | 可操作角色 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | 标注草稿，未提交 | Labeler | SUBMITTED |
| SUBMITTED | 标注员提交，等待 AI 入队 | System | AI_REVIEWING |
| AI_REVIEWING | AI Agent 处理中 | System | AI_PASSED / AI_REJECTED / NEED_HUMAN_REVIEW |
| AI_PASSED | AI 通过，进入人工复审 | Reviewer | HUMAN_REVIEWING |
| AI_REJECTED | AI 明确不合格 | Reviewer 或规则 | RETURNED / NEED_HUMAN_REVIEW |
| HUMAN_REVIEWING | 人工初审/复审/终审中 | Reviewer | APPROVED / RETURNED / REVISED |
| RETURNED | 打回标注员修改 | Labeler | DRAFT / RESUBMITTED |
| APPROVED | 终审通过，数据入库 | Owner/System | EXPORTABLE |
| EXPORTABLE | 可参与导出 | Owner | EXPORTED |

审计要求 所有状态迁移写入 audit_logs：operator_id、role、from_state、to_state、reason、snapshot、created_at。打回必须填写原因，标注员可在工作台看到上一轮意见。

4.6 多格式导出

| 能力 | 实施方案 |
| --- | --- |
| 格式支持 | JSON、JSONL、CSV、Excel 四类格式；导出内容包含原始题目、标注答案、AI 审核记录、人工审核记录，可按字段映射选择。 |
| 异步导出 | 创建 export_job 后立即返回 job_id；Worker 生成文件并上传到 MinIO/S3；前端轮询进度或通过 SSE/WebSocket 通知。 |
| 字段映射 | Owner 可选择字段、重命名字段、是否包含审核记录；映射配置保存为 export_mapping。 |
| 下载历史 | 记录导出人、任务、格式、条数、状态、文件大小、过期时间；失败时展示错误摘要。 |

5. 数据模型、接口与状态机设计

5.1 核心数据模型

| 表名 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, name, email, password_hash, status | 用户基础信息 |
| roles / user_roles | role_code, permissions | RBAC 权限模型 |
| tasks | id, title, desc, status, owner_id, quota, deadline, reward_rule | 任务主表 |
| task_schema_versions | id, task_id, version, schema_json, status, created_by, published_at | 模板版本表，发布后不可变 |
| datasets | id, task_id, file_id, import_status, total_count, error_count | 数据集导入记录 |
| items | id, task_id, dataset_id, raw_payload, item_status | 待标注题目 |
| assignments | id, task_id, item_id, labeler_id, status, locked_until | 题目领取/分发记录 |
| annotations | id, assignment_id, schema_version_id, answer_json, status, revision_no | 标注答案与版本 |
| drafts | id, assignment_id, answer_json, updated_at | 草稿自动保存 |
| ai_review_jobs | id, annotation_id, job_key, status, retry_count, error_summary | AI 审核队列任务 |
| ai_review_results | id, job_id, scores_json, decision, comment, prompt_snapshot, response_json | AI 评分结果 |
| human_reviews | id, annotation_id, reviewer_id, round_no, decision, reason, diff_json | 人工审核记录 |
| audit_logs | id, entity_type, entity_id, operator_id, action, before_json, after_json, created_at | 审计日志 |
| export_jobs | id, task_id, format, mapping_json, status, progress, file_id | 导出任务 |
| files | id, storage_key, filename, mime_type, size, checksum | 上传文件和导出文件 |
| file_assets | id, owner_id, storage_type, object_key, url, mime_type, size, checksum, created_at | 上传附件/图片/后续视频素材元数据表；文件本体存本地卷、MinIO 或云对象存储。 |
| dataset_import_profiles | id, dataset_type, field_mapping_json, media_strategy, created_at | 保存 qa_quality、preference_compare 等导入映射规则，避免导入逻辑写死。 |

5.2 API 分组

| 接口组 | 代表接口 |
| --- | --- |
| 认证与用户 | POST /auth/login；GET /users/me；GET /permissions |
| 任务管理 | POST /tasks；GET /tasks；PATCH /tasks/{id}；POST /tasks/{id}/publish；POST /tasks/{id}/pause |
| 数据集 | POST /tasks/{id}/datasets/import；GET /datasets/{id}/items；PATCH /items/{id} |
| 模板 | POST /tasks/{id}/schemas/draft；POST /schemas/{id}/publish；GET /schemas/{versionId} |
| 领取与作答 | GET /market/tasks；POST /tasks/{id}/claim；PUT /assignments/{id}/draft；POST /assignments/{id}/submit |
| AI 审核 | GET /ai-review/jobs；POST /ai-review/jobs/{id}/retry；GET /ai-review/results/{annotationId} |
| 人工审核 | GET /review/tasks；POST /review/{annotationId}/approve；POST /review/{annotationId}/reject；POST /review/batch |
| 导出 | POST /tasks/{id}/exports；GET /exports；GET /exports/{id}/download |
| 文件与媒体 | POST /files/upload；GET /files/{id}；GET /media/proxy?url=；POST /datasets/{id}/import-profiles |

5.3 并发与一致性策略

任务领取：以 task_id + item_id 建唯一约束；领取时在事务内检查配额和 item_status，避免重复领取。

任务发布：发布操作校验任务基础信息、数据集、schema_version、审核配置；成功后 schema 版本冻结。

标注提交：提交时校验 assignment 所属人、schemaVersion、草稿版本；写 annotation 与 ai_review_job 保持事务一致。

AI 审核幂等：基于 job_key 唯一约束；重复消费时直接返回已存在结果。

审核操作：人工审核使用乐观锁 version 字段，防止多个 Reviewer 同时改写同一条记录。

导出：只导出 APPROVED/EXPORTABLE 数据；导出任务快照保存查询条件和字段映射，保证结果可复现。

6. 开发排期、里程碑与人员分工

6.1 两周实施排期

| 阶段 | 周期 | 重点任务 | 里程碑产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 阶段：基础架构 | 第 1 周 | 仓库搭建、Docker Compose、MySQL/Redis 数据模型、Spring Boot 认证/RBAC、前端 Ant Design 基础路由、UI 框架 | frontend/backend/agent 三目录可启动；能登录并按角色进入不同页面；数据库迁移脚本可执行 |
| 第 2 阶段：任务与数据集 |  | 任务 CRUD、状态机、qa_quality/preference_compare 数据集导入、题目预览、media_type 字段保留、先到先得领取 | Owner 可导入 JSON/JSONL/Excel；可预览文本、图片、视频、Markdown 原始题目；Labeler 可看到任务并领取 |
| 第 3 阶段：动态表单 |  | 物料注册表、Designer 拖拽、属性面板、Schema 保存、Renderer 渲染、校验、媒体 ShowItem、文件/图片上传物料 | 完成核心物料：文本、单选、多选、标签、JSON、ShowItem、LLM、文件/图片上传；媒体题可只读展示 |
| 第 4 阶段：标注与草稿 | 第 2 周 | 作答页、题目导航、草稿自动保存、提交校验、打回修改 | Labeler 完成领任务、作答、提交、被打回后修改 |
| 第 5 阶段：AI 与人工审核 |  | AI 审核队列、Prompt 配置、结构化输出、重试、Reviewer 审核台、审计日志 | 提交后自动 AI 预审，Reviewer 可查看评分并通过/打回 |
| 第 6 阶段：导出与交付 |  | 多格式导出、下载历史、看板、测试、部署、README、演示视频脚本 | 完成端到端演示、部署环境、提交物目录 |

6.2 人员分工建议

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 前端负责人 | 三端路由、UI 规范、任务管理、Designer/Renderer、标注工作台、审核台、导出中心。 |
| 后端负责人 | Java Spring Boot 数据模型、API、RBAC、状态机、导入导出、事务一致性、审计日志、MySQL/Redis 集成。 |
| AI/Agent 负责人 | OpenAI-compatible LLM 客户端、审核 Prompt、评分维度、结构化输出解析、队列重试、Agent 监控与结果回写。 |
| 测试/交付负责人 | 单元测试、集成测试、E2E 测试、Docker 部署、README、API 文档、演示视频脚本。 |

7. 测试、部署、交付与风险控制

7.1 测试计划

| 测试类型 | 覆盖范围 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Schema 校验器、状态机迁移、导出字段映射、Prompt 渲染、LLM 输出解析 | JUnit 5 / Spring Boot Test / Mockito；前端使用 Vitest |
| 集成测试 | 任务发布、数据导入、领取提交、AI 入队、审核、导出完整 API 链路 | Spring Boot Test + Testcontainers（MySQL/Redis）+ 测试库迁移脚本 |
| E2E 测试 | Owner 建任务搭模板发布；Labeler 领取作答提交；Reviewer 审核；Owner 导出 | Playwright |
| 性能与稳定性 | 大表单渲染、批量导入、导出任务、AI 重试、并发领取 | JMeter/k6 压测脚本 + Spring Actuator 指标 + 应用日志 |
| 兼容性测试 | 1280×800 与 1920×1080；Chrome/Edge | 人工走查 + 截图比对 |
| 数据集兼容测试 | qa_quality 与 preference_compare 的 JSON/JSONL/Excel 导入、字段映射、媒体字段保留、ShowItem 渲染、导出字段一致性。 | 样例数据回归测试 + Spring Boot 集成测试 + Playwright 页面验证 |

7.2 部署方案

| 环境 | 配置 |
| --- | --- |
| 本地开发 | Docker Compose 启动 MySQL、Redis 与可选文件存储；前端 npm run dev；后端 ./mvnw spring-boot:run；Agent 以独立 Spring Boot Worker/Service 方式启动。 |
| 演示环境 | 云服务器 2C4G 起步；Nginx 反向代理；frontend/backend/agent 容器化部署；MySQL 与 Redis 可使用自建容器或云托管实例；文件上传与导出文件可使用本地卷、MinIO 或云对象存储。 |
| 配置管理 | 环境变量管理 MYSQL_URL、MYSQL_USERNAME、MYSQL_PASSWORD、REDIS_URL、LLM_BASE_URL、LLM_API_KEY、LLM_MODEL、FILE_STORAGE_TYPE；敏感信息不提交仓库。 |
| 日志监控 | Spring Boot API 请求日志、Agent Worker 任务日志、AI 调用日志、导出失败日志；关键错误可在后台展示摘要，必要时接入 Actuator/Prometheus。 |

7.3 交付物清单

源码仓库：前端 + 后端 + Agent，采用 Monorepo。

README.md：架构说明、模块划分、本地启动指引、关键设计取舍、环境变量说明。

演示视频：5-10 分钟，覆盖 Owner、Labeler、Reviewer 三大角色完整链路。

相关文档：架构图、关键技术点、状态机说明、Demo 截图、AI Coding 过程记录、基础技术文档。

演示环境说明：部署地址、测试账号、账号角色、注意事项。

API 文档：OpenAPI/Swagger、Postman Collection 或 Markdown 文档。

测试数据与导出样例：覆盖 qa_quality、preference_compare 两类数据集；至少包含 JSON、JSONL、CSV、Excel 四类导出文件样例，并验证媒体字段与附件字段不会丢失。

7.4 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 动态表单范围膨胀 | 拖慢整体进度，影响主链路验收 | 先完成 7 个必需物料与基础联动；高级物料进入增强项。 |
| Schema 变更兼容困难 | 历史作答无法正确渲染或审核 | 任务发布后冻结 schema_version；变更生成新版本；作答记录绑定版本。 |
| AI 输出不稳定 | 解析失败或评分不可解释 | 使用 OpenAI-compatible 结构化输出、JSON Schema/Jackson 校验、失败重试、人工复核兜底；保存 Prompt 与响应快照用于复盘。 |
| 并发领取重复 | 同一题被多人领取或配额超发 | 数据库唯一约束 + 事务检查 + 乐观锁/Redis 锁。 |
| 导出数据不一致 | 下游消费失败 | 只导出终审通过数据；字段映射校验；导出任务保留快照与样例校验。 |
| 演示环境不稳定 | 答辩展示受影响 | 准备本地 Docker 兜底环境、录屏视频和固定测试账号。 |
| 因样例偏文本而削弱多模态能力 | 后续出现图片、视频、Markdown 任务时需要返工，且与课题原始物料要求不一致。 | MVP 保留媒体 ShowItem、文件/图片上传、附件元数据与可选对象存储；复杂视频转码和多模态模型解析放入增强项。 |

8. 附录：演示脚本与优先级建议

8.1 答辩演示脚本

Owner 登录，创建“商品质量清洗 v3”任务，填写标题、描述、配额、截止时间。

Owner 导入 qa_quality / preference_compare 的 JSON、JSONL 或 Excel 题目，展示字段映射、导入统计，并预览文本、图片、视频、Markdown 原始题目。

Owner 进入模板搭建器，拖入 ShowItem、单选、多选、文本、JSON、文件/图片上传、LLM 辅助组件，配置必填、校验规则和媒体展示方式，保存并发布 Schema。

Owner 配置 AI 审核 Prompt、评分维度和阈值，发布任务。

Labeler 登录任务广场，搜索任务并领取题目，进入作答页，使用 LLM 辅助，自动保存草稿，提交答案。

系统进入 AI 自动预审，展示维度分、总分、结论、AI 评语、原始 Prompt 快照。

Reviewer 登录审核台，查看 AI 结果和第 1/2 轮 diff，执行通过或打回。

Labeler 查看打回原因并修改后重新提交。

Reviewer 终审通过后，Owner 在导出中心选择字段映射，异步导出 JSONL 和 Excel，下载历史可查。

8.2 开发优先级

| 优先级 | 功能 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 认证/RBAC、任务状态机、数据导入、模板 Schema、Renderer、媒体 ShowItem、文件/图片上传、标注提交、AI 队列、人工审核、导出 | 主链路验收必需，必须完整跑通。 |
| P1 | Designer 拖拽体验、字段联动、批量审核、下载历史、看板、审计详情、媒体 URL 探活与附件预览优化 | 体现工程完整度与产品体验。 |
| P2 | 移动端适配、复杂奖励规则、多模型路由、抽检策略、离线缓存 | 加分项，视时间补充。 |

8.3 结论

本项目的实施重点不是简单堆功能，而是把“可配置动态表单、可追溯工作流、可落地 AI 质检”三类复杂能力做扎实。建议研发过程中始终以端到端闭环为牵引，每周产出可演示版本，最终形成源码、部署环境、API 文档、演示视频和关键设计文档完整交付。